附件6:

徐水区民政局2020年新增债券项目-地下骨灰堂项目绩效评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年新增债券项目-地下骨灰堂项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

根据《河北雄安周边5县（市、区）殡葬设施建设工作协调小组关于印发〈河北雄安新区周边5县（市、区）殡葬设施建设工作推进方案〉的通知》（冀民【2019】47号）文件要求，为加强和规范城市公益性公墓建设，满足城镇居民基本丧葬需求，区民政局提出建设徐水区地下骨灰堂项目，项目地址为崔庄镇大辛庄村东北方向2公里处。已完成立项批复、可研、招标、环评、安评等工作，已于2020年2月份开工建设。

2.项目主要实施内容和范围；

地下骨灰堂项目占地面积为20245.78平方米，为二类地下骨灰堂，安放骨灰75000盒。总建筑面积16470.73平方米。其中地上建筑面积2251.93平方米，包括业务用房、管理用户及附属用房；地下建筑面积14218.8平方米，主要为骨灰存放设施。

3.项目资金投入情况

徐水区民政局2020年新增一般债券资金5164万元，全部用于徐水区地下骨灰堂建设项目，资金全部为财政拨付。截止到2020年12月份，资金已全部支出。资金申请及拨付全部符合规定程序，资金管理过程无虚报冒领、贪污侵占、挤占挪用等违规违纪问题，资金使用率达100%。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：进一步加强和规范城市公益性公墓建设，提高工程项目建设水平，充分发挥投资效益，满足城镇居民基本丧葬需求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

徐水区民政局成立绩效评价工作领导小组，财务室以及相关业务股室负责具体评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

本次评价采取定量和定性评价相结合，运用审查法、现场查勘法和公众评判法等方法开展评价工作。

通过审查会计账簿、资金拨付凭证、政策性文件、资金请示文件等与项目相关资料，分析资金支出的合理性、合规性。通过进行工程现场查勘，对比财政资金支出所产生的实际效果，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。通过抽查和公众参与调查问卷对财政支出的效果进行评判，评价公众对项目实施绩效的知晓度和满意度。检查项目，对比财政支出项目所产生的实际效果与项目立项中提出的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。

| 评价指标 |  |  |  | 指标及标准说明 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分数 权重 |  |  |
| 项目 投入(8分) | 项目立项情况（4分） | 立项依据 | 2 | 项目建立是否有明确的政策文件，是否符合地方发展规划。 | 有政策依据且符合地方发展规划的得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 项目决策科学性 | 2 | 项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，与其他项目是否有重复交叉，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的科学性。 | 项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符，决策过程规范的得满分，否则酌情扣分。 |
|  | 资金落实情况（4分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金占应到位资金的比率 | 到位率达100%的，得满分；达不到的酌情扣分。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 2 | 财政资金下达后是否及时拨付 | 拨付及时的得满分，否则不得分。 |
| 项目过程管理（27分） | 项目业务管理（12分） | 招标程序规范性 | 3 | 招标程序是否规范。 | 符合得满分；否则不得分。 |
|  |  | 合同管理 | 3 | 合同签订程序是否规范，是否按合同约定执行。 | 每项指标1.5分，符合得1分；否则不得分。 |
|  |  | 工程监理及跟踪审计情况 | 3 | 监理及跟踪审计是否履行政府采购程序，是否签订服务合同。 | 符合得满分；缺少一项扣1.5分。 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 3 | 项目档案资料是否齐全，保存是否完整。 | 项目档案资料齐全且保存完整的得满分；每发现一处不规范扣1分，扣完为止， |
|  | 项目财务管理（15分） | 财务管理制度健全性 | 3 | 财务管理制定是否健全 | 财务管理制度健全得满分，否则不得分。 |
|  |  | 会计核算 | 3 | 会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定。 | 会计核算规范得3分，每发现一处不规范扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 专项资金支出合规性 | 3 | 专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。 | 有截留、挤占、挪用专项资金的，发现一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 支付依据 | 3 | 项目承担单位审批是否严格按照制度执行；项目支出的具体用途、内容对象是否明确；票据是否合法、合规；是否有虚列费用等行为。 | 审批严格执行、支出用途及内容对象明确且票据合法合规的得满分。有违规的，发现一次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用率 | 3 | 实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。 | 项指标分值=（实际使用专项资金数额/专项资金实际拨付额）×3 |
| 项目产出（32分） | 项目目标（32分） | 骨灰盒存放数量 | 8 | 项目建成后骨灰盒存放数量是否能达到预期 | 达到预期产出指标的得满分，达不到的酌情扣分。 |
|  |  | 工程质量达标率 | 8 | 项目已完成的工程质量是否检测合格 | 检举合格的，得满分；否则不得分。 |
|  |  | 工程实际完成率 | 8 | 已完成的工程量占全部工程量的比率 | 根据债券资金占全部项目资金的比重测算，工程实际完成率达73.3%，得满分；达不到的酌情扣分。 |
|  |  | 完成及时率 | 8 | 项目进度是否按合同约定进行 | 进度按时完成的得满分，达不到的酌情扣分。 |
| 项目效果（33分） | 项目效益（33） | 生态指标 | 6 | 是否能节约土地，保护生态环境 | 达到的得满分，未达到的不得分。 |
|  |  | 经济指标 | 6 | 项目建成后能否产生收益 | 能产生收益的得满分，否则不得分。 |
|  |  | 社会影响力 | 7 | 项目的实施是否满足城乡居民基本丧葬需求。 | 能够满足城乡居民基本丧葬需求的得满分，否则不得分。 |
|  |  | 可持续影响 | 7 | 能否节约城乡居民殡葬成本 | 达到的得满分，未达到的不得分。 |
|  |  | 受益对象满意度 | 7 | 城乡居民满意程度 | 满意度≧90%得满分，每低于1个百分点扣一分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。徐水区地下骨灰堂项目立项依据明确，符合徐水区整体发展规划，得2分；立项过程规范，有发改部门立项批复，得2分。

2.资金落实情况分析。徐水区民政局2020年新增债券资金-地下骨灰堂项目资金共5164万元，全部用于地下骨灰堂项目建设，资金全部到位，到位率100%，得2分；资金下达后已及时拨付至施工单位，拨付及时率100%，得2分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。徐水区地下骨灰堂项目招标程序规范，得3分；合同签订程序规范，得3分；项目监理及跟踪审计已履行政府采购备案程序，已进行公开招标，已签订服务合同，得3分；项目建设用地规划许可证及建设工程规划许可证已向徐水区自然资源和规划局提交资料，办理完成后即可办理建设工程开工证，得1分。

2.财务管理。财务管理制度健全，得3分；会计核算严格遵守有关法规及制度规定，得3分；专项资金支付依据齐全，施工方提供的票据合法合规、用途明确，得3分；资金严格按照资金管理办法的用途支出，无截留、挤占、挪用等违规行为，得3分。

（三）项目产出

骨灰盒存放数量，项目建成后可存放骨灰盒70000个，达到预期，得8分；工程完工率，根据债券资金占项目资金总额的比例测算，完工率应为73.3%，实际截止到2020年底，完工率为90%，得8分；完工及时率，由于受疫情、天气及其它因素影响，工程进度比合同约定进度缓慢，得6分；工程质量达标率，已完成的工程经第三方检测机构检测合格，得8分。

（四）项目效果

生态效益，地下骨灰堂项目建成后能够节约土地，保护生态环境，得6分；经济效益，项目建成后能够产生收益，得6分；社会影响力，项目建成后能够满足城乡居民基本丧葬需求，得7分；可持续影响，能够节约城乡居民殡葬成本，得7分；通过对附近城乡居民满意度问卷调查，满意度≥90%，得7分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。通过对各项指标综合评分，2020年新增债券资金项目-地下骨灰堂项目得分96分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1. 项目档案资料不够完整，项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程开工证未办理。

2. 完工及时率，由于受疫情、天气及其它因素影响，工程进度比合同约定进度缓慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

改进措施：1. 项目建设用地规划许可证及建设工程规划许可证已向徐水区自然资源和规划局提交资料，正在办理小控规，办理完成后即可办理建设工程开工证。

2.积极督促施工单位加快工程进度。

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。

六、评价工作组人员名单及签字

周信峰  民政局党组书记、局长

扈君萍  民政局副局长

张  超  财务室负责人

瓮占军  社会事务室负责人

李广建  社会事务室科员

2021年5月25日