2020年新增债券项目-张石（京昆）

高速公路新增107国道至瀑河连接线

（大王店至瀑河段）新建工程重点项目

绩效评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我单位对2020年新增债券项目-张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 项目实施单位及项目立项等基本情况：

该项目实施单位为保定市徐水区交通运输局。为提高徐水区大王店产业园与保定市之间公共交通出行效率，满足日益增长的交通需求，加强张石(京昆)高速与保定市区的联系，方便保定市过往车辆上下高速，带动当地旅游经济发展，打造工业、文化、休闲与度假于一体的现代化文化城，保定市徐水区交通局于2017年底启动了张石(京昆)高速公路新增107国道至瀑河连接线(大王店至瀑河段)新建工程项目。

项目于2017年6月完成可研，2017年9月徐水区发改委批复可研完成立项。

2.项目主要实施内容和范围：

张石(京昆)高速公路新增107国道至瀑河连接线(大王店至瀑河段)路线起点位于津保北线，终止于新乡村东侧釜山文化遗址，规划路线全长7.8公里。项目计划总投资25410.56万元，采用一级公路设计标准，双向六车道，路基宽度为36米，占地平均宽度50米，建设期限为2017年9月至2018年9月。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

截至2020年底，项目共收到资金2292662万元(其中：征拆资金6926.62万元、建设资金16000万元)，共支出资金2291874万元(其中：拆迁资金6918.74万元、建设资金16000万元)，结余7.88万元，为征拆资金结余。

投入资金中4000万元为本次绩效评价项目资金，已于2020年4月29日收到并全部用于支付工程款。

（二）项目预期绩效目标

总体绩效目标：按时拨付补助资金，提高财政资金使用效率；充分发挥农村公路建设的社会效益，方便百姓出行，促进经济发展。

产出指标：年度农村公路建设投资完成率、项目工程质量合格率。

效果指标：缩短百姓出行时间。

满意度指标：服务对象满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

此次绩效评价工作从2021年5月18日启动,至5月31日出具报告，期间主要组织工作如下：

1.项目准备阶段

2021年4月接到保定市徐水区财政局印发《关于开展2020年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（徐政财字[2021]14号）后,评价工作进入准备阶段。在此阶段，我们通过联系项目主管人员、查阅相关资料，对项目的总体情况进行了了解。

2.项目评价体系制定阶段

在对项目情况有了初步了解的基础上，我们针对被评价项目的实际情况，包括项目的总目标、年度目标和项目的具体要求等对项目绩效评价体系进行初步设计，制作调查问卷，编写评价方案，并与相关人员对评价方案及评价体系进行沟通，确定最终方案。

3.项目现场检查阶段

绩效评价方案及评价体系经与徐水区财政局沟通确定后，项目进入现场检查阶段。我们通过查看项目相关申报资料、招投标资料、项目合同、项目监管部门现场检查记录、资金拨付凭证等相关资料以及项目实施现场查看、对社会公众进行现场问卷调查等方法评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

4.评价报告撰写阶段

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论，交换沟通意见、多轮复核，最终形成正式报告。

（二）绩效评价的方法和过程

1．绩效评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、抽样评价和综合评价相结合的方式，运用审查法、现场查勘法和公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的项目档案、项目实施细则、资金补助台账、资金支付凭证等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

（3）公众评判法：通过对公众的问卷调查对财政支出的效果进行评价，了解公众对项目实施绩效的知晓度和满意度。

（4）其他评价方法。

2.绩效评价实施过程

（1）前期准备。成立绩效评价小组，收集同绩效评价相关的资料，制定绩效评价工作计划。

（2）组织实施。按照制定的绩效评价工作计划和相关政策，对项目进行绩效评价，包括审查立项依据材料、财务账簿支付依据、现场调查等。

（3）分析评价。绩效评价工作严格按照有关规定、阶段进行，评价人员认真负责，评价结果同实际情况相符。

（三）建立绩效评价指标体系

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据该项目实施的要求制定了评价体系中的相关指标。包括项目申报、项目过程管理、项目产出、项目效果。为了准确评价该项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

该项目管理类指标占全部权重的50%，包括申报绩效目标、项目财务管理、项目业务管理；项目绩效类指标占全部权重的50%，其中项目产出类指标占30%，项目效果类指标占20%。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析

经检查，该项目目标设定依据充分；目标设定明确、合理、科学、可行；申报程序符合相关管理办法；项目申报材料齐全、完整，申报内容合规。对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为：项目申报总分10分，未扣分，得分10分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报 （10分） | 项目目标（3分） | 绩效目标设定 | 3 | 3 |
|  | 申报程序（4分） | 申报程序合规性 | 4 | 4 |
|  | 申报材料（3分） | 申报材料完整性、合规性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 10 | 10 |

- 资金落实情况分析

投入资金中4000万元为本次绩效评价项目资金，已于2020年4月29日收到并全部用于支付工程款。资金到位、支付及时。资金使用严格按照规章制度执行，符合规范。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析

该项目管理制度基本健全、项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定、制度执行有效和项目质量可控，但是项目制定的管理制度和措施有待完善，其中后期养护机制概括不明细，需改进；保障工作不充分、风险应对不全面。根据指标体系评分标准计算分值为：项目业务管理中的管理制度健全性和制度执行有效性各扣1分，总分20分，得分18分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目业务管理（20分） | 管理制度健全性 | 10 | 9 |
|  |  | 制度执行有效性 | 10 | 9 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

2.财务管理

经检查，该项目专项资金及时支付到位；实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例为99%；专项资金严格按照资金管理办法的用途支出，没有截留、挤占、挪用等违规行为；会计核算规范，专项资金支付申报、审批流程完善、支付依据合法。对该项目的资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为：项目财务管理总分20分，共得分18分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理（20分） | 专项资金支出及时性 | 5 | 4 |
|  |  | 专项资金实际使用率 | 5 | 4 |
|  |  | 专项资金支出合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 会计核算 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

（三）项目产出

经检查，政策产出目标的完成程度为99%，扣减1分；反映政策产出目标达到预期质量标准；反映政策周期内，政策产出目标实现的及时程度为99%，扣减1分。根据指标体系评分标准计算分值为：项目产出总分30分，扣2分，得分28分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出（30分） | 项目产出 （30分） | 产出数量完成率 | 10 | 9 |
|  |  | 产出质量达标率 | 10 | 10 |
|  |  | 产出目标实现及时率 | 10 | 9 |
| 合 计 |  |  | 30 | 28 |

（四）项目效果

该一级指标包含一个二级指标和4个三级指标。主要评价政策实施后对当地经济发展、当地社会发展和社会稳定、当地自然生态环境所带来的直接或间接影响；通过发放问卷进行社会调查，评价政策实施后受益群体及相关群体对政策及政策实施效果的认可程度。

经实地考察、查阅相关资料、咨询当地百姓、发放调查问卷等方式，对该项目效果指标进行了分析评价。经分析得出：该项目的建实施为全面改善徐水区通行状况起到了非常重要的作用，为广大群众创造了安全、畅通、高效的通行环境，既节约了社会的运输成本，又增加了沿线经济更快发展的机会，使沿线投资环境得到明显改善，提高劳动就业率，全面推动社会经济可持续发展，提升了我区人民的幸福感指数，经济、政治和社会效益良好。经济效益和社会效益都得到充分实现，未扣减分数。在调查中发现，施工过程中对公路两旁的植被甚至是农田有一定的破坏作用，因此在生态效益指标中扣减1分。

通过发放《群众满意度调查问卷》50份调查统计发现，调查问卷中涉及满意度问题的共分10个单项合计满分为100分。其中：每一单项满分为10分，满意为80分及以上，一般为60-70分，不满意为60分及以下。目前项目实施当地群众对该项目的实施满意度很高，满意度达97%，扣减1分。

|  |  | 群众满意度调查问卷汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 |  |  | 非常满意/ 人次 | 比较满意/ 人次 | 一般/ 人次 | 不满意/ 人次 | 非常不满意/ 人次 | 合计/ 人次 |  |
| 您对公路在改善居民生产、生活及出行条件方面满意吗 |  |  | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |  |
| 您对公路交通运输基础设施建设速度满意吗 |  |  | 47 | 1 | 2 |  | 0 | 50 |  |
| 您对公路交通运输基础设施的建设质量满意吗 |  |  | 48 |  | 2 | 0 | 0 | 50 |  |
| 您对公路交通运输基础设施的指示牌、标志、标线等设施的设置情况满意吗 |  |  | 47 | 2 | 1 |  |  | 50 |  |
| 您对公路交通运输基础设施的绿化、美化情况满意吗 |  |  | 46 | 2 | 2 |  |  | 50 |  |
| 您对现在公路交通运输基础设施的维护情况满意吗 |  |  | 43 | 5 | 1 | 1 |  | 50 |  |
| 您对当前公路交通运输基础设施建设中对环境、生态保护情况满意吗 |  |  | 48 | 2 |  |  |  | 50 |  |
| 您对当前公路交通运输信息服务工作满意吗 |  |  | 47 | 1 | 2 |  | 0 | 50 |  |
| 您对公路在促进地方经济发展方面满意吗 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| 您对当前交通运输基础设施建设工作的总体评价满意吗 |  |  | 45 | 2 | 2 | 1 |  | 50 |  |

项目效果指标评价得分总的情况为，满意度达扣减1分，生态效益指标扣减1分，总分20分，共得分18分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 | 3 | 3 |
|  |  | 社会效益 | 7 | 7 |
|  |  | 生态效益 | 2 | 1 |
|  |  | 受益群体满意度 | 8 | 7 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

四、项目综合评价结论和评价等级

通过对项目资料核查、现场实地检查、对公众问卷调查等方式的运用，对评价基本指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析；项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等分析。该项目综合得分92分，评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1.项目前期工作准备不足，预算编制欠科学。项目实施过程存在工程变更内容较多、项目目前所需资金超出计划投资的问题。

2.合同风险意识不到位，加大合同风险。在合同执行中发现存在未按照合同约定支付设计费、是招标文件条款约定不完善、是实际执行调价与合同约定的调价内容不完全一致等问题。

3.项目实施进度慢，未进行竣工财务决算，影响财政资金的使用效益和效率。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对此次绩效评价过程中发现的不足之处，我们将从以下几方面做出改进措施：

1.加大项目前期工作的投入，提高预算编制的科学性。

项目相关部门进一步完善项目前期工作，加大工作投入，做好可行性研究报告，并引入专家论证、第三方事前评估等方式力争最大限度地发挥资金的使用效益及效率，扩大有效投入，推动项目建设。

2.增强风险意识，强化合同管理。

项目主管科室应强化合同管理，严把合同审查、审批、履行、结算等环节，着眼于项目本身，以极强的风险意识，高远的战略视野，就防范化解合同内容、履行、结算等环节重大风险作出深刻分析、提出明确要求，力争“不忽视一个风险，不放过一个隐患”，严控合同风险。

3.提高项目管理水平，充分发挥财政资金效益。

项目相关部门应根据要求在建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，及时编报竣工财务决算，为核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果，办理资产移交和产权登记提供依据。同时，项目单位应总结经验，提高项目管理的精细化水平，在以后或类似项目中及时保质保量地完成建设任务。

六、评价工作组人员名单及签字

组  长：王红光  局长

副组长：张  勇  主管项目副局长

成  员：贾艳武   财务股股长

李  杰   会计

张  远   出纳

蔡立彬   地方道路管理股股长

林振峰   路政执法大队队长

孔  涛   道桥管理中心主任