重点项目绩效评价报告

自评单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

评价项目：徐水区瀑河黑臭水体治理项目

工作组组长：霍启东

工作组副组长：彭红跃

工作组联系电话：0312－8686302

报告日期：2021年5月27日

- 目  录

- 摘要

- 第二部分 绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- （二）项目预期绩效目标

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

- （二）绩效评价方法和过程

- （三）绩效评价指标体系

- 三、项目执行及绩效实现情况

- （一）项目投入

- （二）项目实施过程

- （三）项目产出

- （四）项目效果

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- （一）整体评价

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在问题

- （二）改进措施或建议

徐水区瀑河黑臭水体治理项目

绩效评价报告

第一部分   摘  要

为加快推进城市生态文明建设和可持续发展，优化城市水环境，提高市民生活质量，激发城市活力，促进城市经济发展，经徐水区政府研究决定，2018年4月19日与中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司签订了《徐水区瀑河黑臭水体治理项目EPC总承包》合同，资金也列入财政资金的支出范围。2020年9月财政下达该项目资金700万元，我局已及时足额的拨付到中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政专项资金项目的产出效果进行客观、公正的评价。通过绩效评价工作了解项目申请及实施进展情况、资金拨付及使用情况、资金管理情况、项目管理制度建设及执行情况、项目实施取得的成效；以便完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性；有利于及时总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价工作为指导预算编制，优化财政支出结构提供决策依据。

按照《《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的相关规定，以项目运营方案和协议中约定的工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析；实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价依据。该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、6个二级指标、18个三级指标。从项目投入、项目实施过程、项目产出、项目效果四各方面对该项目评分定级。指标体系设定满分为100分，项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75 ≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。

该项目综合评价为91分，评价等级为“优秀”。

该项目各种立项手续基本齐全，财政资金已全部落实，项目资金支出合规，资金支出手续完整、合法。通过对瀑河黑臭水体综合治理，徐水区瀑河水质得到明显改观。通过对现场勘验，走访路边居民，发放问卷调查统计发现，居民对瀑河治理状况较为乐观，满意度较高。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为改善城市形象，提高居民生活质量，重塑城市形象并促进城市经济发展。为做好徐水区财政支出的绩效评价工作，徐水区财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54 号）及河北省财政厅的相关文件要求，将“2020年瀑河黑臭水体治理项目”列入财政支出绩效评价项目。

1、项目立项基本情况

本项目2018年由住建局对徐水区瀑河黑臭水体治理项目进行了公开招标，最终确定中标单位为中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司，中标金额为3178.1508万元，自2018年4月21日开始实施，由于市政职能划转，2018年12月划转到我局。

2、项目内容及规模

对瀑河城区段（长城北大街-于庄闸）消除黑臭水体，全长为3600米，包括截污、清淤、生态补水、生态修复及旁路处理等工程。

3、项目资金投入及使用情况

2020年9月财政下达该项目资金700万元，我局已及时足额的拨付到中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。与考核结果一致。

通过该项目的实施，城区瀑河水环境质量和生态景观得到了明显改善，人民生活质量得到了很大提高。

# （二）项目预期绩效目标

1.绩效总目标

该项目绩效总目标为消除瀑河城区段黑臭水体，提升瀑河景观形象和环境质量。

二、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

财政绩效评价是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对财政和预算部门为实现其所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

通过对瀑河黑臭水体治理的绩效评价，制定合理、明确的绩效评价目标，并将目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过绩效评价，掌握项目实施进度、财政资金拨付支出进度，保证财政资金安全，科学评价项目实施效果。

# （二）绩效评价的方法和过程

1、绩效评价的评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、抽样评价和综合评价相结合的方式，运用审查法、抽样调查法、现场查勘法和公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的会计账簿、招投标文件、验收文件等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的完成情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

（3）公众评判法：通过对公众的问卷调查对财政支出的效果进行评价，了解公众对项目实施绩效的知晓度和满意度。

2、绩效评价过程

（1）项目准备阶段

徐水区财政局根据省财政厅的要求，对县级财政专项资金使用情况开展绩效评价工作。在此阶段，通过询问、查阅相关资料，对项目的总体情况有了大致的了解。

（2）项目评价体系制定阶段

在对项目情况有了初步了解的基础上，我们针对被评价项目的实际情况，包括项目的总目标、年度目标和项目的具体要求等，对项目绩效评价体系进行初步设计，制作调查问卷，编写评价方案。由徐水区财政局相关人员对评价方案及评价体系进行审核，确定最终方案。

（3）项目现场检查阶段

绩效评价方案及评价体系经徐水区财政局审核确定后，项目进入现场检查阶段。我们通过查看项目相关申报资料、招投标资料、承包合同、项目监管部门现场检查评分记录、资金拨付凭证等相关资料以及在项目实施现场查看实施效果、对村民进行现场问卷调查等方法评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

（4）评价报告撰写阶段

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论交换沟通，最终形成正式报告。

# 3、绩效评价框架

（1）绩效评价原则

a、 价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

b、重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

c、可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

d、综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

e、经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

(2)绩效评价标准

绩效评价标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评价标准。具体包括：

a、计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

b、行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

c、历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

d、其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评价依据

a、《中华人民共和国预算法》；

b、中共河北省委、河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54 号）；

c《项目支出绩效评价管理办法》

d、承包合同、项目实施方案、项目招投标文件；

e、其他相关法规、文件。

# （三）绩效评价指标体系

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据该项目实施的要求制定了评价体系中的相关指标。包括项目投入、项目实施过程、项目产出、项目效果。为了准确评价本项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

指标体系设定满分为100分，项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75 ≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

# 三、项目执行及绩效实现情况

各项得分情况明细如下：

# 项目投入（总分24分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 8 | 8 |
|  |  | 项目明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 目标合理性 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 资金到位率 | 6 | 4 |

该一级指标主要反映项目的实施是否符合相关政策要求，符合地方发展规划，按照相关规定进行申请和报批。

1.项目立项（18分）

该二级指标共包含3个三级指标，三级指标是项目立项规范性、项目明确性和目标合理性，主要评价项目立项是否规范，目标是否明确、合理。

2、资金投入（6分）

该二级指标包括1个三级指标，三级指标是资金到位率，主要评价资金到位情况。

项目在申请资金方面，发现实际资金到位率迟缓，没有完全符合评价标准，酌情扣2分。

该指标实际得分为22分。

# （二）项目实施过程（36分）

该一级指标包含财务管理和项目管理两个二级指标，主要反应该项目在实施过程中，财务管理、项目管理是否健全、制度执行是否有效、项目是否可控、资金使用是否合规，以保障财政资金的安全性和项目的顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施过程 | 财务管理 | 资金实际使用率 | 6 | 6 |
|  |  | 财务管理制度及健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金支出合规性 | 4 | 4 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
|  |  | 项目监测、评估 | 5 | 5 |
|  |  | 项目档案管理 | 5 | 5 |

1.财务管理（15分）

该二级指标包含3个三级指标，分别是资金实际使用率、财务管理制度健全性、资金支出合规性；该指标主要评价资金实际使用率、是否制度相应的管理制度和资金支出是否符合相关制度、是否合法、合规。

该指标实际得分为15分。

2.项目管理（21分）

该二级指标包含4个三级指标，分别为管理制度健全性、制度执行有效性、项目监测验收和项目档案管理。该指标主要评价项目是否已制定或具有相应的管理制度，是否遵守相关法律法规和管理规定，招标手续是否完善等。

经查阅相关资料，发现项目有些资料不健全、没有建立黑臭水体项目治理台账，没有完全符合评价标准，酌情扣1分。

该项实际得分为20分。

# （三）项目产出（20分）

该一级指标包括1个二级指标，该项指标主要反映项目实施过程中项目完成情况和质量情况等，通过日常监管及现场抽查评价项目实施效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 项目产出 | 项目实际完成率 | 7 | 7 |
|  |  | 项目完成及时性 | 6 | 3 |
|  |  | 项目质量达标率 | 7 | 7 |

- 项目产出（20分）

该二级指标包括3个三级指标，分别是项目实际完成率、项目完成及时性、项目质量达标率。该指标主要评价项目实际完成情况和计划完成情况是否一致；质量达标数量与项目总量的比率和项目完成时间是否与方案一致。

此项目完成时间和合同完工时间存在差异，酌情扣3分。

该指标实际得分为17分。

# （四）项目效果（20分）

该一级指标包含1个二级指标，主要评价项目实施后所产生的各种效益，是否使居住环境得到了改善、是否改变可投资环境。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 | 项目效益 | 社会效益 | 5 | 3 |
|  |  | 社会满意度 | 5 | 5 |
|  |  | 环境效益 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 4 |

1.项目效果（20分）

该二级指标包括4个三级指标，分别是社会效益、社会满意度、环境效益、可持续影响。该指标主要评价通过瀑河黑臭水体综合治理是否使居住环境得到改善、环境风貌是否得到改变、民生是否改善、居民生活水平是否提升等；通过问卷调查，考察项目周边群众对项目实施的满意度情况；瀑河黑臭水体综合治理后，整体环境质量是否得以改善，做到河道无垃圾堆存、水体无黑臭，污水排放得到有效管控；项目实施后，是否改善投资环境，是否对徐水区经济、社会可持续发展等方面存在积极意义。

该指标实际得分为17分。

# 四、项目综合评价结论和评价等级

# （一）整体评价

通过对该项目资料和现场实地勘查等方法，该项目综合得分91分。

- 评分结果如下表：

| 评价指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 自评得分 |
| 项目投入（24分） | 项目立项 （18分） | 项目立项规范性 | 8 | 8 |
|  |  | 项目明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 目标合理性 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 （6分） | 资金到位率 | 6 | 4 |
| 项目实施过程（36分） | 财务管理 （15分） | 资金实际使用率 | 6 | 6 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金支出合规性 | 4 | 4 |
|  | 项目管理 （21分） | 管理制度健全性 | 6 | 6 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
|  |  | 项目监测、评估 | 5 | 5 |
|  |  | 项目档案整理 | 5 | 5 |
| 项目产出 （20分） | 项目产出 （20分） | 项目实际完成率 | 7 | 7 |
|  |  | 项目完成及时性 | 6 | 3 |
|  |  | 项目质量达标率 | 7 | 7 |
| 项目效果（20分） | 项目效果 （20分） | 社会效益 | 5 | 3 |
|  |  | 社会满意度 | 5 | 5 |
|  |  | 环境效益 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 | 91 |

2.评价等级

根据上述评分，该项目评价等级为“优秀”。

3.项目综合评价结论

该项目各种立项手续基本齐全，财政资金基本落实，专项资金支出合规，资金支出手续完整、合法。通过该项目的实施，改善了城市环境，提高了瀑河水质。

# 五 存在的问题及改进措施

（一） 该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

1、项目实施因补水白洋淀及汛期影响未能按期完成；

2、日常河道内维护不到位，；

3、资金到位不及时，未按合同约定和实施计划完成。

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。

1.积极推进项目结算进程，尽快完成评审工作；

2.加强项目日常监管，强化支出责任；

执法局应定期或不定期的对瀑河黑臭水体项目日常运行进行监督，形成监督检查报告，同时督促相关单位整改，进一步强化支出责任，贯彻全面预算绩效管理的理念，保证项目绩效目标的实现，提高资金的使用效益。

3、积极争取上级资金，有效发挥财政资金的作用

执法局应积极争取资金，发挥财政资金作用，严格按照实施计划和合同约定拨付工程款，同时，避免合同违约带来的法律责任。

六、绩效评价小组

组  长：霍启东         局  长

副组长：彭红跃         副局长

组  员：楚战斗         负责人

许会恩         职  员

徐建全         职  员

王  松         职  员

尹卫峰         职  员