项目支出绩效评价报告

评价机构：河北德永会计师事务所有限公司

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：河北徐水经济开发区管理委员会

评价项目：徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程项目

工作组组长：曹晓红

工作组成员：单玉飞、王娇、王梦婷、梁娇娇、师晓娟、杨新岗

工作组联系电话：0311－69053103

报告日期：2021年6月28日

第一部分  摘  要	2

第二部分  绩效评价报告	4

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象、范围	6

（二）绩效评价框架	6

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

（一）综合评价情况	11

（二）综合评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策（20分）	13

（二）项目过程（20分）	14

（三）项目产出（37分）	16

（四）项目效益（23分）	18

五、 存在问题	19

六、相关建议	20

附件	20

河 北 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

石家庄市建设大街269号             No．269 Jianshe Street  Shijiazhuang China

Tel：（0311）69053103   69053105         Fax：（0311）69053103

E-Mail: hebeidey@126.com

冀德永评价字（2021）第6013号

# 徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵单位的委托，于2021年4月30日至2021年6月28日对河北徐水经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）承担的徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程项目（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行了绩效评价。与绩效评价有关的项目资料由管委会提供，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对项目的决策、过程、产出、效益及执行国家相关法律法规情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场踏勘、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 摘  要

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件精神，根据保定市徐水区财政局《关于开展2021年度财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2021〕13号）的要求，我们接受保定市徐水区财政局的委托，对徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程项目进行了绩效评价。

该项目于2020年5月开工建设，于2020年12月工程竣工，历时7个月，建设道路工程1891米、雨水工程2199米、污水工程1145米及其相关的路灯及绿化等工程。

截至2021年5月15日，该项目共投入财政资金2417万元，已全部用于工程建设。

该项目综合评价得分83.37分，评价等级为“良”。

该项目的实施，完善了区域基础设施的建设，优化了排水管网系统，改善了道路排水状况，满足服务区域的排水的需求，解决暴雨时排水不畅，最大限度地实现雨水在区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护，为建设“海绵城市”提供了保障。工程的完成，方便了道路两侧居民的生产出行，一定程度上促进了该区域的建设发展，提高居民的生活水平。

在项目的实施过程中不规范的地方，一是项目前期手续不完善，未及时进行预算评审；二是项目实施中政府采购手续不规范，未按规定将政府采购实施计划报财政部门备案；三是绩效目标设计过于笼统，没有细化具体的时间、质量、时效等产出指标。

针对此次绩效评价过程中发现的不足之处，提出以下建议：

一是强化项目管理，做好预算编制，根据项目内容结合地方实际情况，科学的编制预算，保证投入的资金充分合理，为项目顺利实施提供资金保障；二是提高项目管理水平，加强项目过程管理，完善细化各项管理制度，严格按照国家政策和法律法规等相关规定，完善相关手续；三是科学设计绩效目标，保证目标的细化量化，便于考核，增绩效目标约束的刚性。

# 第二部分  绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1. 项目背景

徐水经济开发区是保定产城互动的示范区、体制机制的创新区、低碳环保的先行区，产业定位高端，承接京津高端产业转移、以全面对接保定汽车产业为目标，重点发展汽车及零部件制造、新型储能设备、现代电子信息、新能源、新材料等高端制造业。为要打造高新技术制造业基地、战略性新兴产业基地、实现开发区高新技术产业发展的新跨越，完善道路、供电、供气、供热、污水处理、通讯、雨水管网、污水管网、绿化及景观等基础配套设施的建设，有利于促进产业进步提升，产城互促发展，为打造产城融合提供坚实保障。

- 项目基本情况

- 该项目主要建设内容为：道路工程建设1891米、路灯工程105基、雨水工程2199米、污水工程1145米、给水工程1646米、中水工程1936米、绿化工程496株。该项目于2020年5月开工建设，于2020年12月工程竣工，历时7个月。

- 2020年3月11日管委会对“装备制造园道路、管网一期建设工程，徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程，徐水经济开发区路口对接工程EPC总承包项目”进行公开招标，中标单位为保定市万维市政工程有限公司及联合体成员保定市城市设计院、中国市政工程华北设计研究总院，设计和施工中标总价为3,532.31万元，其中装备制造园道路、管网一期工程项目，设计费27.87万元，工程费用2,466.26万元。

- 2020年3月9日徐水经济开发区管委会对“装备制造园道路、管网一期建设工程，徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程，徐水经济开发区路口对接工程”监理项目进行公开招标，中标单位河北卓众工程项目管理有限公司，中标价143.24万元。

- 资金投入及使用情况

截至2021年5月15日，装备制造园道路、管网一期建设工程共计投入资金2417万元，全部为本次绩效评价资金，已全部用于支付工程款。

- （二）项目绩效目标

总体绩效目标：

目标1：完成装备制造园道路、管网一期建设工程包括横一路、横二路、纵三路、南侧横路共计四条路的道路、给水、排水、中水、路灯及绿化工程的建设。

目标2：改善道路通行情况，完善道路基础设施，优化城市局部排水网络功能，促进开发区发展建设。

产出指标：根据工作方案按时、按质、按量、按要求完成项目建设。

效果指标：改善道路通行能力，减少雨水积存，优化城市排水网络功能，最大限度实现雨水在城市区域的积存、参透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境的保护。

满意度指标：开发区企业和居民的满意度。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象、范围

1. 绩效评价目的

运用科学、合理的评价方法、绩效指标及评价标准，对该项目绩效目标的实现程度进行综合性评价。通过绩效评价，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

- 绩效评价对象

徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程项目。

- 绩效评价范围

项目立项及绩效目标的设置情况、项目资金管理和使用情况、项目的组织实施情况、项目的产出情况、项目取得的效益情况和其他相关内容。

- （二）绩效评价框架

1. 绩效评价原则

本次评价依据科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则开展绩效评价工作。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，本次评价采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法开展绩效评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）其他评价方法。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体包括：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）其他标准。财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4. 绩效评价指标体系

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

我们遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，制定了绩效评价体系（详见附件1），相关指标包括决策、过程、产出、效果四个一级指标，涉及项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度共11个二级指标。为了准确评价该项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，对各项绩效指标进行量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

该绩效指标中项目管理类指标占全部权重的40%，其中：项目决策类指标占20%、项目资金和组织管理类指标占20%；项目绩效类指标占全部权重的60%，其中：项目产出类指标占37%、项目效果类指标占23%。

指标体系设定满分为100分，分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。

5. 绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）中共河北省委、河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（5）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预〔2016〕92号）；

（6）河北省财政厅《关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）；

（7）其他相关资料。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

评价组与被评价单位充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件和管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系

基于对徐水经济开发区客运中心项目相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，针对已投入使用的部分随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、审核修改，最终形成正式报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经综合评价，该项目得分83.37分，评价等级为“良”。具体评分详细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  | 项目目标 | 目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 科学性、合理性 | 5 | 0 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 0 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 8.37 |
|  | 产出质量 | 检测达标率 | 9 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 9 | 9 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 9 | 9 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 5 | 4 |
|  |  | 生态环境效益 | 5 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 4 |
|  | 满意度 | 满意度 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 | 83.37 |

## （二）综合评价结论

该项目的实施，完善了区域基础设施的建设，优化了排水管网系统，改善了道路排水状况，满足服务区域的排水的需求，解决暴雨时排水不畅，最大限度地实现雨水在区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护，为建设“海绵城市”提供了保障。工程的完成，方便了道路两侧居民的生产出行，一定程度上促进了该区域的建设发展，提高居民的生活水平。

在项目的实施过程中不规范的地方，一是项目前期手续不完善，未进行预算评审；二是项目实施不规范，相关招标手续未按规定进行报备；三是绩效目标设计过于笼统，没有细化具体的时间、质量、时效等。

# 四、绩效评价指标分析

该项目的绩效评价得分为83.37分，其中：项目决策分值20分，得分15分；项目过程分值20分，得分13分；项目产出分值37分，得分35.37分；项目效益分值23分，得分20分。

各项指标得分情况分析如下：

## （一）项目决策（20分）

该一级指标包含三个二级指标，分别为项目立项、项目目标和资金投入，主要评价项目立项依据的充分性及程序的规范性、项目目标设定的合理性及指标明确性、资金投入的科学性及合理性。各指标得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  | 项目目标 | 目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 科学性、合理性 | 5 | 0 |
| 小计 |  |  | 20 | 15 |

- 项目立项（8分）

该二级指标包含两个三级指标，分别为依据充分性、程序规范性，主要评价项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项程序是否符合相关要求。

通过查阅该项目可行性研究报告、项目建议书、行政审批局批复的《关于徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程审批的批复》（徐经开审〔2020〕003号）等文件，该项目立项依据充分、程序规范，实际得分为8分。

- 项目目标（7分）

该二级指标包含两个三级指标，为目标合理性、指标明确性，主要评价项目所设定的绩效目标是否充分合理，绩效指标是否清晰、可衡量等。

通过查阅该单位提供的绩效目标表等资料，该项目所设定的绩效目标合理，绩效指标清晰、可衡量，实际得分为7分。

- 资金投入（5分）

该二级指标包含一个三级指标，为资金投入科学性、合理性，主要评价项目资金投入是否经过科学论证、有明确标准、集体决策，资金投入与项目实施是否相适应等。

该单位项目开始前未进行相关预算评审，资金投入与资金测算依据不充分，资金投入科学性、合理性较差，扣5分，该指标实际得0分。

## （二）项目过程（20分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为资金管理和组织实施，主要评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。各指标得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 0 |
| 小计 |  |  | 20 | 13 |

1. 资金管理（12分）

该二级指标包含三个三级指标，分别为资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，主要评价项目实际到位资金与项目需投入资金的比率、项目需投入资金是否按计划执行、资金使用是否符合相关的管理制度规定。

通过查阅该单位提供的资金文件、银行回单、会计凭证、部门预算调剂通知书等财务资料，管委员会已于2020年12月底收到2417万元，并全部用于支付工程款。该指标资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规，实际得12分。

- 组织实施（8分）

该二级指标包含二个三级指标，分别为管理制度健全性、制度执行有效性，主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定。

通过查阅该单位提供的相关制度文件、合同手续、招标备案书、行政处罚决定书等资料，项目单位的资金制度健全，但相关项目管理制度不完善，该项目在招标环节未按规定到相关部门进行备案，受到行政处罚。管理制度健全性扣1分，制度执行有效性扣6分，该指标实际得分1分。

- （三）项目产出（37分）

该一级指标包含四个二级指标，分别为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，主要评价项目实际完成率、检测达标率、完成及时性、成本节约率。各指标得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 8.37 |
|  | 产出质量 | 检测达标率 | 9 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 9 | 9 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 9 | 9 |
| 小计 |  |  | 37 | 35.37 |

- 产出数量（10分）

该二级指标包含一个三级指标，为实际完成率，主要评价项目产出数量目标的实现程度，通过实际完成工程量与计划完成工程量的比率来衡量。

通过查阅该单位提供的建设工程批、可研报告、绩效目标表、项目结算报告等资料，本项目计划完成植被496株，实际完成415株。

实际工程完成率=实际完成工程量（415株）/计划完成工程量（496株）*100%=84%，该指标实际得8.37分。

- 产出质量（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为检测达标率，主要评价项目产出质量目标的实现程度，通过完成的检测达标数量与实际检测数量的比率即检测达标率来衡量。

通过查阅该单位提供的已完成部分的相关检验报告等资料，该项目已完成部分检测合格，该指标实际得9分。

- 产出时效（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为完成及时性，主要评价项目的实际完成时间是否与计划时间一致。

通过查阅该单位提供的相关合同、项目总结、可研批复等资料，该项目计划2021年2月28日完工，实际2020年12月17日完成竣工验收，项目完成及时，该指标实际得9分。

- 产出成本（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为成本节约率，主要评价项目的成本节约程度，通过完成项目工作的实际节约成本与计划成本的比率即成本节约率来衡量。

通过查阅该单位提供的相关合同、结算审计等资料，该项目计划投资3029.53万元，实际结算金额2419.38万元，成本节约率为20.14%，该指标实际得9分。

## （四）效益（23分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为项目效益及满意度。主要评价项目实施后所产生的各种效益及公众对项目实施的满意度。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 5 | 4 |
|  |  | 生态环境效益 | 5 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 4 |
|  | 满意度 | 满意度 | 8 | 8 |
|  | 合计 |  | 23 | 20 |

1. 项目效益（15分）

该项目的实施，改善了交通条件，提高道路运输通行能力、极大方便道路两侧居民的出行；减少道路雨水、污水积存，一定程度上优化城市局部网络排水功能。还减少路面扬尘、路面积水，使道路沿线的环境得到改善；提高城市雨水资源的有效利用，实现雨水资源的积存、参透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。能够促进区域建设发展，完善开发区的合理布局，增加区域功能。该指标实际得12分。

2. 满意度（8分）

在评价过程中，我们通过实地走访方式，对项目周边居民随机选取了15个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

群众满意度调查问卷汇总表

单位：人次

| 调查项目 | 满意/非常了解 | 一般 | 不满意/不了解 | 合计 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备制造园道路、管网一期建设满意程度 | 15 |  |  | 15 | 100 |
| 装备制造园道路、管网一期建设施工过程 | 15 |  |  | 15 | 100 |
| 装备制造园道路、管网一期建设施工效果 | 15 |  |  | 15 | 100 |
| 装备制造园道路、管网一期建设是否改善道路通行能力，减少道路雨水存积。 | 15 |  |  | 15 | 100 |

调查问卷共分为5个单项，每个单项满分为100分。其中：每一单项满分为100分：满意为100分，一般为60分，不满意为0分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分=∑1/5各单项满意度得分

经计算，装备制造园道路、管网一期建设项目总体得分为100分，满意度为100%。

该指标实际得分8分。

# 存在问题

## 项目前期手续不完善，未及时进行预算评审

- 该项目实施前未及时进行预算评审，前期的资金投入缺少相关科学论证、测算依据等资料，投入资金的科学性、合理性无法保障。

- （二）项目未按照规定将政府采购实施计划报财政部门报备

管委会未按照规定将政府采购实施计划向财政部门备案，徐水区财政局立案调查，并2020年11月25日出具《关于河北徐水经济开发区管理委员会政府采购实施计划未备案的行政处罚决定书》徐财处罚〔2020〕4号对该单位给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。

三是绩效目标设计不科学

该项目的绩效目标设计过于笼统，没有细化具体的时间、质量、时效等产出指标。

# 六、相关建议

（一）强化项目管理，做好预算编制。

项目单位应重视前期工作，根据项目内容结合地方实际情况，科学的编制预算，保证投入的资金充分合理，为项目顺利实施提供资金保障。

- （二）提高项目管理水平，遵守国家法律法规。

加强项目过程管理，完善细化各项管理制度，使工作有据可依，减少工作的随意性；严格按照国家政策和法律法规等相关规定，完善各项手续。

（三）科学设计绩效目标，保证目标的细化、量化，如完成时间、工程质量、工程量、工作要求等都要细化，便于考核和管理，增强绩效目标约束的刚性。

附件1：徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程项目绩效评价体系

2：关于“徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目”群众满意度调查问卷

河北德永会计师事务所        中国注册会计师：

有限公司

中国·石家庄              中国注册会计师：

二〇二一年六月二十八日

附件1:

| 徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程 项目绩效评价体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价单位:河北徐水经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 | 备注 |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 决策 （20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 根据被评价单位提供项目申请相关资料，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | ①项目是否按照规定程序申请设立； ②申请文件、资料是否符合相关要求； ③项目是否经过部门集体讨论决策； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 根据被评价单位提供项目申请资料，完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 项目目标 （7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 根据被评价单位提供项目申请资料，完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 根据被评价单位提供项目申请资料，完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 资金投入 （5） | 预算编制科学性、合理性 | 5 | ①项目资金投入是否经过科学论证； ②投入内容是否与项目内容相匹配； ③投入资金的测算依据是否充分，是否有相应标准； ④确定的投入资金是否与工作任务相匹配。 ⑤项目资金投入是否符合地方实际。 | 根据被评价单位提供项目相关资料，符合全部要求得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 0 | 项目开始前未进行预算评审。 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算投入资金）*100% | 实际得分=资金到位率*4 | 4 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% | 实际得分=预算执行率*4 | 4 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合合同规定； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全符合得满分，缺一项扣1.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 组织实施 （8） | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度财务； ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 已制定或具有相应财务制度和业务管理制度且合法、合规、完整得满分，缺一项扣1分。 | 1 | 项目管理制度缺失 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | ①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定执行； ②项目合同、招标、工程变更、验收等程序内容是否完整规范； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、后续管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否都落实到位。 | 完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 0 | 招标未备案，受到财政局处罚。 |  |
| 产出 （37分） | 产出数量（10） | 实际完成率 | 10 | 实际工程完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%。 实际完成工程量：一定时期（本年度或项目期）内实际完成的工程数量。 计划完成工程量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的工程数量。 | 实际得分=实际完成率*10 | 8.37 | 计划完成植被496株，实际完成415株。 |  |
|  | 产出质量（9） | 检测达标率 | 9 | 检测达标率=（检测达标工程数量/实际检测工程数量）*100%。 | 实际得分=检测达标率*9 | 9 |  |  |
|  | 产出时效（9） | 完成及时性 | 9 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际耗用的时间。 合同规定时间：按照项目合同规定完成该项目所需要的时间。 | 按时完成得满分，未按时完成，酌情扣分。 | 9 |  |  |
|  | 产出成本（9） | 成本节约率 | 9 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 | 成本节约率大于等于0，得满分；小于0，则按每降低5%扣0.5分，扣完为止。 | 9 |  |  |
| 效益 （23分） | 项目效益（15） | 社会效益 | 5 | 该项目的实施，是否改善交通条件，提高道路运输通行能力、减少交通堵塞，极大方便道路两侧居民的出行；是否减少道路雨水、污水积存，优化城市局部网络排水功能。 | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 道路尚未正式通行 |  |
|  |  | 生态环境效益 | 5 | 该项目的实施，是否减少路面扬尘、路面积水，使道路沿线的环境得到改善；是否改善城市自然生态环境与提高城市雨水资源的有效利用，实现雨水资源的积存、参透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。 | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 该项目的实施，是否能够促进区域建设发展，增加该区域的土地价值，完善开发区的合理布局，增加区域功能。 | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 4 |  |  |
|  | 满意度（8） | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 发放问卷调查，若群众满意度： ①满意度≥90%（8分）； ②80%≤满意度＜90%（5分）； ③60%≤满意度＜80%（3分）； ④满意度＜60%（0分） | 8 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 83.37 |  |  |

附件2:

关于“徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目”群众满意度调查问卷

您好！我们是河北德永会计师事务所安排的调查员。为做好“徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目”绩效评价，了解受益群众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。谢谢您的合作！

请在您认为符合的选项打“√”

1、您对徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目的实施是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

2、您对徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目建设施工过程是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

3、您对徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目建设施工的效果是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

4、您对徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目建设施工的政务公开是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

5、您认为徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目建设是否改善道路通行能力，减少开发区雨水存积，改善人居环境：

①有效解决         ② 一般       ③未解决

6、您对徐水区经济开发装备制造园道路、管网一期建设工程项目的实施过程、产出效果及日后的使用维护等还有哪些意见和建议：