中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室部门年度预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
为切实做好2025年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际工作，我单位组织成立了以副主任为组长的绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，逐项对2025年预算项目绩效自评工作的组织情况、实施过程，预算安排及资金分配拨付情况等进行梳理，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量项目综合绩效的实现程度。预算项目支出总计146.48万元，自评得分90分以上得5个，得分60至90分0个，60分以下1个。其中，抽查项目1个，为徐水区电子政务网组建与维护项目，项目基本情况是保障电子政务网稳定运行。
二、绩效目标实现情况

2025年全区网信工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想。在网络舆情应对方面，利用大数据和人工监测手段对全区舆情进行7*24小时监测，做到早发现、早研判、早处置；在网络治理方面，持续推进依法治网，打击各类网络信息内容乱象，依法关闭违法违规网站、账号；在网络宣传方面，组织开展网络宣传周活动，普及网络知识，提升全民网络素养，共筑清朗网络空间。
全年预算支出项目6个，共完成5个，基本实现预期绩效目标。但对于2024年绩效挂钩奖励经费预算未执行完毕；机关运行保障经费项目预算未执行完毕；电子政务网组建与维护费在数量指标的标准设定上有较大偏离度，设定目标为政务网络发生故障的次数少于5次/年，2025年共发生0次，超过设定目标值的30%；徐水区电子政务网组建与维护项目在数量指标的标准设定上有较大偏离度，设定目标为政务网络发生故障的次数少于3次/年，2025年共发生0次，超过设定目标值的30%；政务外网防漏洞扫描项目因未进行验收，本年度未进行支付，绩效自评为0分。
三、绩效目标设定质量情况

在项目资金组织管理上，我们严格按照国家和省市制定的项目资金相关法律法规和标准执行，内部实现了项目资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制定并完善财务审批制度、出差审批制度、项目资金使用制度等各项管理制度。项目资金使用情况接收财政、审计部门的监督检查，对项目实施全过程进行资金使用监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。

部门整体绩效结果分析
本次围绕部门2025年度整体绩效评价结果开展深入分析，大部分项目完成设定的绩效目标，绩效评价结果良好。但政务外网防漏洞扫描项目本次绩效自评结果为0分，因本项目2025年度未进行验收，根据我办工作安排未进行支付。下一年度将根据预算项目调整项目支出安排。
整改措施及结果应用

为做好项目实施的跟踪检查工作，我单位将不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查吗，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。


