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一、绩效自评工作组织开展情况
按照保定市徐水区财政局徐政财字（2026）16号文《关于开展2025年度财政资金部门绩效自评及抽查工作的通知》要求，我局组织成立绩效评价工作小组，局长任组长，主管局长任副组长，涉及到的组室为成员，对2025年度项目进行进绩效评价。组织相关业务股室进行自评，按照要求整理相关数据和资料，对部门综合预算绩效情况进行自我评价。项目实施整体过程中，规范管理，立项有依据，资金拨付有依据，确保财政资金安全运行。预算项目支出总计21422.809264万元，自评得分90分以上的58个，得分60分至90分0个，60分以下的4个。其中：抽查项目5个，分别是农村危房改造区级补助资金、房地产综合管理系统维护费、火车站广场片区11户拆迁商户停业补助资金、取暖锅炉低氮燃烧改造资金、城内北大街道路工程建设资金。项目一农村危房改造区级补助资金，基本情况是我局高度重视农村危房改造工作，认真组织实施，结合乡镇按照政策要求，坚持危房户自愿申请，村级评议、乡镇初审、区级审批的原则，把危房户纳入改造计划，应改尽改，并按时间节点完成改造任务。改造完成后组织村、镇、区三方联合验收，验收合格后发放补助资金。项目二房地产综合管理系统维护费，基本情况是我局房产一组主要负责建设房地产管理和网签系统的建设和运行；负责对开发企业资质管理和预售管理。为更好的规范房地产市场秩序，提高房地产交易管理效率，聘请专业人员进行房地产综合管理系统维护。推动了不动产领域“放管服”政策落地见效，提高了房屋交易管理效能，规范了房屋网签备案情况，存量房买卖合同办理情况，预售监管资金拨付情况及网签备案合同总价，对新建商品房及存量房销售情况日报、周报、季报工作和我区所有在建项目固定资产投资情况提供准确的数据可靠性。项目三火车站广场片区11户拆迁商户停业补助资金，基本情况是按照区政府《关于拨付徐水火车站广场片区11户拆迁户停业补助资金的请示》的批示，依据保定市徐水区人民政府关于印发《徐水火车站片区商户拆迁补偿办法》的通知（徐政【2015】41号和《延期交房项目和拆迁改造遗留问题调度会议纪要》﹝保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2023】11号）议定内容“四、关于火车站广场片区拆迁改造遗留问题：（二）区住建局负责协调回迁商业建设单位尽快把会签商业安置房交到商户手中。（三）区财政局尽快筹措资金，用于支付安置回迁商户停业补助资金”﹞政府拨付拆迁商户停业补助资金209.3148万元（2017年9月14日至2018年9月14日）。项目四取暖锅炉低氮燃烧改造资金，基本情况是为切实减少局机关燃气取暖锅炉污染排放，按照徐水区大气污染防治工作领导小组办公室印发的《徐水区燃气锅炉低氮燃烧改造实施方案》的通知要求，我单位对原有燃气供暖锅炉进行了低氮燃烧改造。按照程序经招标确定供货单位为保定利争上商贸有限公司，该项目已安装完成，并对锅炉设备进行了验收，符合合同要求。通过对单位燃气取暖锅炉低氮燃烧改造后，燃气锅炉排放标准符合环保要求，有效减少了污染物排放，取得良好效果，对全区大气污染治理工作，起到了积极作用。项目五城内北大街道路工程建设资金，基本情况是我局为减轻企业资金压力，及时拨付企业资金。城内北大街道路工程项目由河北正达建筑工程有限公司承建，于2006年2月26日开工，2006年6月30日竣工。2007年12月28日 由河北同望工程造价咨询有限公司结算审核，审定后造价330.7115万元，已拨付292.21万元，剩余款40.50万元。
二、绩效目标实现情况
我局结合项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，制定合理明确的绩效评价目标。并将目标细化分解为具体的绩效指标，与项目年度任务相对应，与预算确定的项目资金相匹配。通过绩效评价掌握项目实施进度，财政资金拨付支出进度，科学评价项目实施效果，基本实现了年初预期目标。具体情况如下：
[bookmark: _GoBack]2025年我单位自评项目62个，其中57个项目按照年初目标已全部完成，已全部支付完毕；1个项目资金未全部支出，截至目前项目手续已全部完善，达到资金支付标准。包括提前下达2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金；2个项目部分完成，共建设5栋住宅楼，目前1#、2#、6#、8#楼主体封顶，1#、8#完成二次结构施工，2#、6#楼完成部分二次结构施工。7#楼建至地上3层。包括御水湾项目保交房支持资金、御水湾项目保交房支持资金（第二批）；2个项目已完成初步设计，正在办理土地登记手续。。包括：保定市徐水区南城村棚户区改造项目、2024年第六批新增政府债券-保定市徐水区南城村棚户区改造项目。
三、绩效目标设定质量情况
从绩效自评结果来看，部门年初绩效目标设定质量清晰准确，具体的绩效指标设定全面完整、科学合理，可操作性强，绩效标准恰当适宜，能够准确的体现社会效益。
4、 部门整体绩效结果分析
   根据徐政财字[2026]11号文保定市徐水区财政局关于印发《保定市徐水区部门预算管理绩效评价办法》的通知要求，2025年度部门整体绩效评价依托“数字财政”系统，评价内容分为线上业务、线下业务、加分事项和减分事项四方面，我单位评价得分98.98分，居全区第5位，评价结果为优秀。
五、整改措施及结果应用
我局针对存在的问题，进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。以后将继续加强项目的绩效管理。从立项、资金预算、完善制度、目标等方面做细化、科学化，确保项目实施畅通，确保财政资金的安全使用。
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